Projekt Temperaturüberwachungssystem Servertechnik

**Projekttagebuch**

Teammitglieder: Jonathan Henniges, Nick Offhaus, Thorben Hoffmann, Annika Petzold

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum** | **Tätigkeit** *WER hat WAS gemacht?* | **Besonderheit** *Probleme und deren Lösung* |
| 12.08.2025 | - gemeinsames Kickoff-Meeting (Aufgabe 1)  - Mitschriften (Annika)  - Herumprobieren mit Jira (Annika) | - Thorben war abwesend |
| 14.08.2025 | - Wir haben uns Agile und nicht Agile Projekt formen angeschaut  - Kanban-Board erstellt (Annika)  - Github Projekt angelegt (Jonathan)  - User Stories geschrieben (Annika & Nick) | - Thorben war abwesend |
| 19.08.2025 | - „Einarbeitung“ Thorben  - Kanbanboard mit User Stories befüllt (Annika)  - Besprechen der User Stories und Planung der Web-Anwendung | - Thorben war nicht mehr abwesend 😊 |
| 21.08.2025 | * User Stories für Desktop-App erstellt (Annika & Thorben) * Aktivitätsdiagramm Login (Nickiboy) * Planning Poker * User Stories in agiles Vorgehen eingefügt (Annika & Thorben) * Verlinkung User Stories (Annika & Thorben) |  |
| 26.08.2025 | * Überarbeitung Aktivitätsdiagramm Login (Nick) * Recherche & Überlegungen Sequenzdiagramm (Jonathan) * ERM Datenbank (Thorben & Annika) |  |
| 18.09.2025 | * ERM (Thorben & Annika) * Relationale DB-Modell (Thorben & Annika) * DB erstellen (Annika) * Überlegung Aufbau Apps | * Nick ist abwesend * Jonathan schreibt Test nach (1h) |
| 19.09.2025 | * Mockups Desktopapp (Jonathan) * Mockups Webapp (Thorben, Annika, Jonathan) | * Nick ist abwesend |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |